Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Medel Aguilera, Tomás Durán Leiva, Hernán Chamorro Romero |
| --- | --- |
| Rut | 20.921.169-6, 20.288.036-3, 19.920.420-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Pethub |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño que abordaremos en el proyecto son la programación, manejo de base de datos y la gestión de un proyecto informático. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. Este proyecto nos dará la posibilidad de aplicar las competencias que hemos desarrollado durante nuestra carrera, cumpliendo la lógica del proyecto y plantar nuestras ideas en un proyecto completamente funcional. Para esto usaremos las competencias de Desarrollo de software y aplicaciones móviles, Modelamiento y consulta de base de datos, Arquitectura de Software, Diseño y gestión de requisitos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Hemos seleccionado este proyecto a partir de la problemática que se presenta cotidianamente con las mascotas, las cuales en múltiples ocasiones son abandonadas debido a que sus familias no pueden continuar haciéndose cargo de ellas. Según el primer estudio nacional sobre población animal en Chile, se estima que existen 12,48 millones de perros y gatos con dueño y alrededor de 4,05 millones que viven sin supervisión, lo que evidencia un alto nivel de desprotección y abandono en el país (Subdere & Universidad Católica de Chile, 2022). - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? La solución se situará en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana de Chile. Como entorno inicial de validación se considerará la comunidad estudiantil de Duoc UC, lo que permitirá contar con un público accesible y representativo para las pruebas y levantamiento de retroalimentación temprana. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.) La situación afecta de manera directa a las mascotas que son abandonadas, las cuales quedan expuestas a diversos riesgos en la vía pública. Asimismo, repercute en las familias y habitantes de la comuna de San Joaquín que, por diversas circunstancias, no logran mantener el cuidado de sus animales. De igual modo, involucra a la comunidad estudiantil de Duoc UC, quienes serán los primeros usuarios de la aplicación y, potencialmente, podrán desempeñarse como cuidadores o adoptantes - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? El aporte de valor de este proyecto radica en la propuesta de una solución tecnológica que facilite la articulación entre quienes no pueden continuar con el cuidado de sus mascotas y aquellas personas dispuestas a adoptarlas o brindarles acogida temporal. En el ámbito social, ello contribuye a mitigar la problemática del abandono animal en la comuna de San Joaquín, promoviendo el bienestar de la comunidad y de los propios animales. En el ámbito profesional, este proyecto constituye una instancia para aplicar y fortalecer competencias asociadas a la carrera, tales como el diseño, desarrollo y validación de aplicaciones, la gestión de proyectos y la innovación social mediante el uso de tecnologías de la información. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación móvil que facilite la conexión entre personas que necesitan dar en adopción o cuidado temporal a sus mascotas y aquellas dispuestas a asumir dicha responsabilidad, contribuyendo a disminuir los casos de abandono animal en la comuna de San Joaquín. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? Para el desarrollo de este proyecto aplicaremos todas las competencias antes mencionadas, debido a que este proyecto será desarrollado desde 0, tendremos que gestionar el proyecto, realizar el análisis del tipo de base de datos que utilizaremos, programar la aplicación móvil y web, además de poder integrar la IA a nuestro proyecto, es un proyecto modernizado el cual podremos desarrollar implementando las competencias que se han adquirido durante la carrera. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? Este proyecto nos ayudara con los intereses relacionados al desarrollo de base de datos y desarrollo de aplicaciones móviles, debido a que son áreas de harta intención para nosotros de trabajar. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos Este proyecto cumplirá con lo necesario para que salga a flote, dado a que el semestre nos brindara las semanas necesarias para el desarrollo del proyecto en su totalidad, además contamos con los recursos y conocimientos para implementar nuestras ideas. Esto nos indica que el proyecto si será viable de desarrollar a través del tiempo que será establecido. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. Diseñar y desarrollar una aplicación móvil denominada PetHub que facilite la adopción y el cuidado temporal de mascotas en la comuna de San Joaquín, incorporando un módulo de inteligencia artificial que verifique la autenticidad de las imágenes publicadas, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y contribuir a la reducción del abandono animal. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. Implementación de funciones tales como, registro de usuarios, publicación de mascotas, búsqueda filtrada, contacto entre usuarios (adoptador, dueño). Desarrollar una interfaz gráfica clara y accesible que facilite la interacción entre usuarios con la plataforma |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Como equipo decidimos realizar este proyecto con la metodología de Cascada o Tradicional, dentro de las opciones contemplamos que es la mejor para el desarrollo de esta aplicación. Nos permitirá tener un orden durante el desarrollo y sus entregables. Integrante; Rol; Descripcion. Diego Esteban Medel Aguilera; Líder del proyecto / Frontend; Coordinación del equipo, planificación de entregas, desarrollo de interfaces en Flutter y validación funcional. Tomás Ignacio Durán Leiva; Programador Backend; Integración con Firebase, manejo de base de datos, autenticación y lógica de negocio. Hernán Chamorro Romero; Documentador / IA; Desarrollo documental, soporte en arquitectura y diseño, implementación del módulo de inteligencia artificial y apoyo en pruebas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Minuta de Reunión Kick-off | Realizaremos una reunión inicial para establecer objetivos, alcance, roles, responsabilidades y definir el plan de reuniones del proyecto. | Para establecer las bases del proyecto y asegurar que todos los participantes entiendan sus roles y responsabilidades |
| Avance | Reunión de seguimiento mensual | Realizaremos reuniones mensuales con el docente para mostrar avances del proyecto | Para asegurarnos que el proyecto va por buen camino o pueda necesitar ajustes |
| Avance | Reunión semanal interna | Se realizarán reuniones internas para hacer seguimiento de los objetivos y a modo de fijar los próximos. | Para mantener al equipo alineado y garantizar que el proyecto avance según lo planeado, resolviendo cualquier inconveniente a tiempo. |
| Avance | Minutas de Revisiones de Fase | Realizaremos reuniones de validación al finalizar cada fase del proyecto para verificar el cumplimiento de criterios antes de avanzar a la siguiente etapa | Para asegurar que cada fase esté completamente terminada antes de continuar y evitar problemas en etapas posteriores |
| Avance | Minutas de Reuniones de Resolución de Issues | Realizaremos reuniones extraordinarias cuando se identifiquen problemas críticos o riesgos que requieran atención inmediata | Para resolver rápidamente cualquier problema que pueda afectar el cronograma o la calidad del proyecto |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y levantamiento de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Identificar las necesidades del sistema y definir los requerimientos funcionales y no funcionales. | Computador, documentos guía, Conexión a internet. | 1 semana | Hernán Chamorro | Se facilita por cercanía con usuarios de prueba (Duoc UC). |
| Modelado y documentación | Identificación de actores y casos de uso | Definir los actores del sistema y flujos principales de interacción. | Computador, Conexión a internet | 1 semana | Hernán Chamorro | Requiere revisión grupal para consistencia. |
| Diseño de software y modelado de datos | Diseño de arquitectura y base de datos | Definir la estructura de datos en Firebase y los componentes principales de la aplicación. | Firebase Console, Draw.io | 1 semana | Tomás Durán | Ajustable según requerimientos del backend. |
| Diseño UI/UX | Prototipo de interfaces | Crear pantallas principales y flujos visuales para la aplicación. | Figma, Flutterflow | 1 semana | Diego Medel | Enfocado en facilidad de uso y consistencia visual. |
| Integración de IA | Diseño módulo IA | Definir la lógica de verificación de autenticidad de imágenes. | Documentación IA, recursos de Flutter y Firebase, Google Cloud | 1 semana | Hernán Chamorro | Depende de pruebas iniciales de factibilidad. |
| Desarrollo frontend | Implementación UI en Flutter | Construcción de interfaces y navegación. | Flutter SDK, Visual Studio Code | 2 semanas | Diego Medel | Puede requerir iteraciones de diseño. |
| Desarrollo backend | Integración con Firebase | Implementar autenticación, base de datos y almacenamiento de imágenes. | Firebase Console, SDK | 1.5 semanas | Tomás Durán | Validar reglas de seguridad y sincronización. |
| QA y validación | Pruebas funcionales | Validar funcionamiento y corrección de errores. | SmartPhone, Flutter debugger | 1 semana | Diego Medel | Posibles ajustes en interfaces. |
| Usabilidad y retroalimentación | Pruebas con usuarios | Evaluar usabilidad con comunidad Duoc UC. | Formularios, encuestas | 1 semana | Equipo completo | Retroalimentación útil para mejoras. |
| Documentación final | Manuales y build final | Elaborar documentación técnica y preparar entrega del proyecto. | Word, PDF, GitHub | 1 semana | Hernán Chamorro | Revisión conjunta antes de entrega final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de Proyecto | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición y análisis de requerimientos, Diseño |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Monitoreo producto final / Cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.